# Prosessrapport

Tidligere innleveringer i Teamarbeid er Samarbeidsavtalen og Prosjektplan. Prosessrapporten har tre hovedkapitler. Hvert hovedkapittel har underkapitler hvor dere skal bruke egne ord i beskrivelsen. Jeg har foreslått noen hjelpespørsmål og kommentarer til hvert delkapittel som dere kan ta med i betraktning når dere svarer. De tre hovedkapitlene er:

- Del 1: Refleksjon om teamets utvikling

- Del 2: Refleksjon om gjennomføring av prosjektoppgaven

- Del 3: Møtereferat og timelister

## Prosessrapport del 1: Refleksjon om teamets utvikling

Hensikten med Del 1 er å reflektere over hvilke årsaker som gjorde at teamutvikling og samarbeid ble som det ble. Man kan oppsummere og si at «temaet fungert godt/dårlig», og det kan være interessant nok, men hvorfor ble det slik?

Som en hjelp til å vurdere hvorfor utviklingen ble som den ble har man Belbins teamteori, Tuckman-modellen og egen samarbeidsavtale. Det forventes at studenter kan bruke dette grunnlaget til å reflektere over egen utvikling, men som en hjelp er det satt opp fire delkapitler man kan ta utgangspunkt i.

a) Belbin: Hvilke Belbin-egenskaper som har vært representert i teamet? Kan man se noen sammenheng mellom dette og hvordan teamet har utviklet seg?

b) Tuckman: Beskriv teamets utvikling og drøft kort i forhold i Tuckman-teoriens fem faser. Er gruppen blitt et effektivt team?

c) Samarbeidsavtalen: Hvordan har de avtalte målsettinger og regler fungert og blitt fulgt opp? Gjør en systematisk gjennomgang.

d) Oppsummering: Hvilke forhold har fungert bra og hva har vært problematisk?

Vårt team har utviklet seg til å bli et effektivt og godt team. I starten av prosjektet, satt vi et utgangspunkt i faste, satte roller. Utover i prosessen ble rollene mer flytende fordelt enn det vi trodde på forhånd. Det har vært et godt samspill i teamet ved at vi satt et felles mål og alle bidro til å nå målet som lyder som følger: Å lage et velfungerende 2D-spill som gir brukeren en god opplevelse av Trondheim, og lager en fin og brukervennlig nettside som passer til spillet. Vi har hele veien hatt ett møte i uka, hvor vi har kommunisert hvordan vi ligger an og hva vi bør fått gjort til neste time.

Disse møtene har ikke bare vært produktive, men ettersom vi også møtes fast har det blitt en sosial aktivitet som vi har verdsatt utenfor konteksten av faget også.

Ved bruk av Belbin-modellen ble vi mer bevisst på rolleoppdelingen innad i teamet. For å vise vår bruk av modellen, vises kategoriene listet opp under slik at det blir oversiktlig:

Koordinator:

Kristian var tydelig på med å fordele arbeidsoppgaver på tvers av teamet slik at vi fikk tydelige roller og oversikt over målene vi skulle oppnå. Dette var en viktig faktor for å komme i gang med arbeidet, og for å kvalitetssikre underveis.

Iverksetter:

Både Preben og Eilif har vist tydelige egenskaper til belbin-rollen iverksetter. De satt inn innsats til å få prosessene i gang, og var flinke med å fordele arbeidet underveis i utviklingen av produktet. Innsatsen de har satt inn har vært tydelig, og har bidratt til god motivasjon.

Idéskaper:

Med tilbakeblikk på prosessen har Sander har vist mest av Belbins idéskaper-egenskap i teamarbeidet. Når gruppen sto fast, var Sander kjapp med å finne på alternative idéer som kunne testes for å komme nærmere det ønskede resultatet.

Avslutter:

Ian viste seg tydelig frem som en avslutter i teamet. Dette var viktig ettersom prosjektet etter hvert ble så stort at noen kunne lede oss tydelig gjennom de siste stegene av prosessen. Ian igangsatte testing av spillet, slik at vi oppnådde så høy brukervennlighet ved spillet innen tidsrammen. Det var mye bug-fiksing som skulle til slik at spillet skulle fungere optimalt.

For å oppsummere teamets samarbeid i kontekst av Belbin-modellen har vi sett i etterkant hvilke roller som har tydeligst vist seg. Likevel har prosessen vært relativt flytende, i den forstand at alle har vært pådrivere ved de forskjellige delene av spillutviklingen. Preben og Kristian samarbeidet på pixelart og hadde størst ansvar for rapporteringen, Eilif og Ian jobbet frem prototypen og nettsiden sin utforming og Sander har hatt hovedansvaret for high-score logikken og utformingen av dette. Ansvarsoppgavene viste seg automatisk etter behov.

Ved bruk av Tuckman-metoden viser det hvordan vi har jobbet som et effektivt team. Her er metoden i praksis:

Forming

I formingsfasen ble vi kjent med hverandre og skapte en trygg skaper-stemning i gruppen, der alle sine meninger ble tatt til betraktning uten at noen ble feiet bort uten vurdering. Atmosfæren i gruppen var preget av godt humør, åpenhet for innslag og nyttige diskusjoner. Denne fasen handlet mye om å utforske roller i teamet, og å sette tydelige forventinger som et godt fundament for videre samarbeid.

Storming

Da vi skulle bestemme oss for hva slags spill vi ville gå får havnet vi tydelig i storming-fasen. Alle presenterte tre idéer hver. Selv om det ikke oppstod noen særlige konflikter om utviklingsretning, var dette et steg av prosessen der våre preferanser kom tydelig frem. Vi løste det gjennom åpen diskusjon og flertallsavstemming. Vi endte opp med å velge ‘Nidelven RUSH’ konseptet, og gikk gjennom en mild, men tydelig stormingfase hvor teamet fant videre retning for prosjektet.

Norming

Norming fasen kom tidlig, allerede gjennom vårt andre møte. Her avklarte vi hvem som hadde hvilke ulike og like styrker, som sa noe om hvor hver enkelt kunne bidra mest. Rollene etablerte seg naturlig etterhvert, og gruppen ble svært fleksibel for å påta seg et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Vi ble også enige om mandagsmøter, og satte med det en fast rytme for planlegging av prosjektets gang og videre utvikling av spill og nettside. Det ble ikke møter alle ukene, slik som planlagt, men heller fokuserte arbeidsøkter de gangene vi ikke hadde mulighet til å møtes. I denne fasen fikk vi økt tillit til hverandre, og tydelige samarbeidsmønstre gjennom møteoppsett og arbeidsøkter.

Performing

I performingfasen arbeidet vi effektivt separat, og sammen med tildelte oppgaver. Vi ga hverandre tilbakemeldinger løpende for å forbedre både prosessen og produktet. God arbeidsflyt og ansvarsfordelig gjorde at vi hadde gjensidig høy produktivitet.

Adjourning

I adjourningfasen ferdigstilte vi prosjektet, og evaluerte resultatet sammen. Det førte til små endringer som ble større problemer enn vi forventet, spesielt ved bug-fixing av spillet. Vi ble alle fornøyde med produktet og prosessen, og tar samarbeidserfaringen vår med videre i studietiden – både med hverandre, og nye samarbeidspartnere. Vi vil derfor si at teamet ble oppløst på en særdeles god måte med ingen gjenstående konflikter.

Samarbeidsavtalen

Vi utarbeidet en tydelig samarbeidsavtale før vi startet prosjektet. Målet var å sikre at vi jobbet effektivt både faglig og sosialt, og at alle i gruppen hadde felles forventninger til arbeidsform og ansvar. Avtalen beskrev blant annet:

- At vi skulle utvikle et fungerende 2D-spill

- At vi skulle holde tidsfrister og følge planen

- Jevn arbeidsfordeling

- Faste ukentlige møter

- God kommunikasjon gjennom hele prosjektet

Disse målsetningene ble i stor grad oppnådd. Prosjektet fulgte planen vår, og alle i teamet bidro aktivt innenfor sine ansvarsområder. Bruken av GitHub som felles kodeplattform og Teams for dokumenter gjorde samarbeidet mer strukturert og oversiktlig. Vi brukte Messenger for raske beskjeder og møteplanlegging, noe som fungerte svært bra.

Regler og oppfølging

Vi hadde en klar regel om at alle skulle møte forberedt til avtalte møter. Dette fungerte helt uproblematisk. Alle møtte opp, og hvis noen ikke kunne ble det gitt beskjed i god tid. Oppmøte og kommunikasjon ble dermed aldri et utfordrende punkt for oss.

Vi hadde også utarbeidet et risiko- og problemløsningsskjema. Dette viste seg å være nyttig, spesielt når det gjaldt spillmekanikken. Siden vi testet jevnlig, oppdaget vi problemene tidlig og kunne justere underveis. En av de største utfordringene oppstod da highscore-systemet ikke fungerte etter en GitHub-merge med gamle og nye koder ble blandet sammen. Dette skapte forsinkelser, men vi løste det ved å sette oss ned sammen og rette opp feilene i strukturen som et team.

Oppsummering

Alt i alt fungerte samarbeidet vårt veldig godt. Vi jobbet som et samlet team, hadde god kommunikasjon og hjalp hverandre når noen stod fast. Den eneste utfordringen var at vi brukte tid på å forstå og lære deler av koden mens vi jobbet med selve spillet. Siden alle var ganske ferske, måtte vi ta ting steg for steg, men dette ble også en viktig del av læringsprosessen.

## Prosessrapport del 2: Refleksjon om gjennomføring av prosjektoppgaven

Hensikten med Del 2 er å reflektere over hvordan prosjektet ble gjennomført (slik at man kan gjøre et prosjekt bedre neste gang).

d) Oppsummering: Hva har fungert bra for å løse oppgaven? Hvilke problemer støtte man på underveis og hvordan ble de håndtert?

Del 2

Vi utarbeidet prosjektplanen sammen for å sikre en felles forståelse av prosjektets mål, framdrift og oppgaver. Risikoanalysen ga oss en god oversikt over både arbeidsoppgaver og potensielle problemet som kunne oppstå. Framdriften ble målt gjennom et Gantt-diagram, og etter veiledningsmøtet opprettet vi også tydelige milepæler som ga oss bedre kontroll på status til underveis i prosjektperioden.

Programmering foregikk i hele prosjektperioden, det samme gjorde testing. Etter hvert som vi testet og oppdaget feil, måtte vi inn i koden og rette opp. Dette ble en prosess som vi gjentok hver gang vi jobbet med spillet. Underveis gjorde vi også vurderinger for å gjøre spillet redusere omfanget av spillet. Dette påvirket ikke prosjektet negativt og vi fikk fortsatt utviklet et spill som sto i tråd med den originale visjonen vi hadde. Det var heller en positiv effekt som gjorde at vi klarte å holde oss til tidsplanen og leverte til alle frister.

Når det gjelder ledelse, ble vi enige om en naturlig arbeidsfordeling der alle tok ansvar innenfor sine egne områder, samtidig som at Ian fungerte som teamleder. Dette gjorde at teamet jobbet ganske flytende, og fokusert på sine arbeidsoppgaver, med støtte fra hverandre når det var nødvendig. Kristian tok rollen som koordinator, og innkalte til møter. I tillegg var alle gode på å initiere til arbeidsøkter på de forskjellige områdene. Arbeidet ble hovedsakelig delt opp i to, design og koding av spillet.

Innen design hadde Kristian hovedansvar for spillets grafikk, med god støtte fra Preben på essensielle deler av pixelarten. Eilif hadde ansvar for HTML-nettsiden, inkludert design og oppbygning. Her deltok også deler av teamet for å hjelpe med designvalg som fargepalett og typografi

På spillsiden hadde Ian og Preben hovedansvar for kodingen, med god støtte fra særlig Eilif. Sander utviklet highscoresiden og sørget for at denne ble koblet til spillet. Han bidro også mye på testing av funksjoner for å sikre kvalitet.

For å sikre fremdrift hadde vi ukentlige møter på mandager hvor vi vurderte status i prosjektet, og avtalte kommende arbeidsøkter.

Oppgavefordelingen ble gjort ved at vi hadde en oversikt over de ulike oppgavene som måtte bli gjort, og fordelte det ut ifra den listen. Det ble en enkel og naturlig prosess, hvor alle fikk hovedsakelig gjort det de ønsket mest til enhver tid. Samtidig satt vi et mål om et samspill mellom de to områdene, design og koding. Derfor hadde vi kodeforståelse som en obligatorisk aktivitet, for at de som jobbet med design også skjønte programmeringen. Det samme ble gjort på design siden, hvor vi tok opp designvalg i plenum.

Programmering foregikk i Visual Studio Code, men med bruk av verktøyet GitHub slik at alle hadde tilgang til koden underveis. Dokumenter og designprosessen ble lastet opp i et felles Teams-område. Dette ga en enkel tilgang til både programmeringen, men også dokumentene. Dette resulterte i en effektiv arbeidsflyt hvor alle hadde kontroll.

d) Oppsummering

Det som fungerte best i prosjektet var samarbeid og kommunikasjon i gruppen.  Vi hadde et godt samhold, og alle bidro aktivt og tok ansvar for sine oppgaver. De faste mandagsmøtene gjorde at vi hele tiden hadde en god oversikt over fremdriften og visste hva som gjenstod. Dette skapte forutsigbarhet og gjorde det enkelt å koordinere arbeidet.

Vi hadde også en sterk kultur for å hjelpe hverandre. Når noen stod fast, var det naturlig å spørre om hjelp, og resten av gruppen stilte opp. Dette gjaldt både programmeringen og i designarbeidet. De som hadde mer erfaring innenfor et område forklarte og lærte bort til andre, slik at alle fikk bedre forståelse og kunne bidra mer. Det gjorde prosjektet både mer effektivt og mer lærerikt.

Underveis måtte vi på noen utfordringer, særlig når det gjaldt implementeringen av highscore-systemet og enkelte animasjoner i spillet. Noe av dette skyldes versjonskonflikter i GitHub og tekniske begrensninger vi ikke hadde jobbet med før. Likevel klarte vi å løse problemene ved å samarbeide tettere og teste ulike løsninger sammen. Denne prosessen viste hvor viktig fleksibilitet og åpen kommunikasjon er i et teamprosjekt.

Alt i alt fungerte samarbeidet, kommunikasjonen og fleksibiliteten vår svært godt, og dette var en av hovedgrunnene til at vi klarte å fullføre prosjektet på en god måte.

## Prosessrapport del 3: Møtereferat og timeliste

I prosjektperioden forsøkte vi å fordele arbeidsoppgavene slik at antall arbeidstimer ble jevnt fordelt mellom alle deltakerne i teamet. Arbeidsmengden varierte seg fra uke til uke, og vi balanserte det slikt at til tross for forskjellige arbeidsoppgaver, bidro alle med like mye. Det gjorde blant annet at alle fikk en forståelse for koden brukt i spillet, ikke kun de som hadde hovedansvaret. Det var enkelte møter hvor ikke alle deltakerne kunne delta, men dette ble kompensert med egenarbeid.

Samlet timebruk i prosjektet per deltaker og kommentar til jobben som er gjort:

Møtereferat:

I starten av prosjektet hadde vi møtereferat for å sikre alt av informasjonen, og videre fremgang. Videre ble ukentlige møter om til arbeidsøkter, og det ble derfor ble mer naturlig å kommentere direkte i koden og informere teamet.

Vi har vedlagt referat fra de to veiledningsmøtene vi hadde i prosjektmappen.